## 小组工作进度表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 里程碑 | 预计完成时间 | 实际完成时间 |
| 1.项目确定 | 2024.3.9 | 2024.3.9 |
| 2.项目可行性分析 | 2024.3.19 | 2024.3.28 |
| 3总体设计 | 2024.4.2 | 2024.4.2 |
| 4.1接口设计 | 2024.4.5 | 2024.4.5 |
| 4.2模块设计 | 2024.4.10 |  |
| 4.3单元测试 | 2024.4.12 |  |
| 5代码实现 | 2024.5.3 |  |
| 6.1系统测试 | 2024.5.10 |  |
| 6.2测试总结 | 2024.5.13 |  |
| 6.3手册编写 | 2024.5.16 |  |
| 7.1验收测试 | 2024.5.18 |  |
| 7.2产品提交 | 2024.5.19 |  |

## 工作量和任务分配表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员 | 任务描述 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 预计工作量 |
| 邓银茜 | 对小组进行分工，同时完善项目跟踪表 | 2024.4.7 | 2024.4.7 |  |
|  | 后端系统实现与其他功能实现 | 2024.5.3 |  |  |
|  | 系统实现 | 2024.4.25 |  |  |
|  | 其他功能实现 | 2024.5.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员 | 任务描述 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 预计工作量 |
| 何梦晗 | 前端用户界面设计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员 | 任务描述 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 预计工作量 |
| 马盈盈 | 后端实现管理员功能 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成员 | 任务描述 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 预计工作量 |
| 李晓松 | 前端管理员页面设计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员 | 任务描述 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 预计工作量 |
| 何正伟 | 后端用户功能实现 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |